### Phần 1 - Phân tích

1. Tính Planning Capacity: Theo ràng buộc, Hà báo nghỉ 2 ngày trước Sprint Planning, nên số ngày khả dụng của Hà giảm từ 10 xuống 8. Các thành viên khác giữ nguyên.

- Tú: (10 ngày × 6 giờ) - 6 giờ cố định = 54 giờ

- Vy: (10 ngày × 6 giờ) - 0 giờ cố định = 60 giờ

- Khoa: (9 ngày × 6 giờ) - 4 giờ cố định = 50 giờ

- Hà: ((10 - 2) ngày × 6 giờ) - 0 giờ cố định = 48 giờ

Tổng Planning Capacity của đội RikkeiGo trong Sprint 5: 54 + 60 + 50 + 48 = 212 giờ.

2. Khoảng Velocity dự báo:

- Velocity 4 Sprint gần nhất là: 18, 20, 19, 15 SP. Trung bình là 18 SP.

- Do Sprint này Capacity giảm (Hà nghỉ 2 ngày) và hệ thống ví đang gặp lỗi phức tạp, khoảng Velocity an toàn để dự báo cho Sprint 5 là 15 - 18 SP.

### Phần 2 - Thiết kế

1. Sprint Goal: "Khắc phục triệt để luồng thanh toán bằng ví RikkeiPay và đảm bảo người dùng nhận được hoàn tiền ngay lập tức cùng lịch sử giao dịch rõ ràng khi chuyến đi bị hủy." (Mục tiêu này giải quyết trực tiếp phàn nàn của khách hàng trong bối cảnh).

2. Các PBI được chọn vào Sprint:

- PBI 1: Thanh toán chuyến đi bằng ví RikkeiPay (8 SP). (Bắt buộc chọn vì giải quyết lỗi khách phàn nàn và là tiền đề cho PBI 2).

- PBI 2: Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy (5 SP). (Trọng tâm của Sprint Goal).

- PBI 3: Xem số dư và lịch sử giao dịch ví (3 SP). (Hỗ trợ khách hàng biết tiền đã về ví chưa).

- Tổng SP: 8 + 5 + 3 = 16 SP (Nằm trong khoảng dự báo an toàn 15 - 18 SP).

3. Các PBI không chọn và lý do:

- PBI 4 (Gửi SMS khi tài xế sắp đến - 3 SP): Bỏ qua vì vướng bẫy dữ liệu "PBI phụ thuộc bên ngoài chưa sẵn sàng" (nhà cung cấp SMS chưa ký hợp đồng).

- PBI 5 (Giao diện chủ đề Tết - 2 SP): Bỏ qua vì không phục vụ Sprint Goal. Dù thêm vào sẽ vừa khít mức 18 SP trung bình, nhưng vi phạm quy tắc "không lấp đầy Sprint bằng việc không liên quan".

- PBI 6 (Chat với tài xế - 5 SP): Bỏ qua vì không phục vụ Sprint Goal và nếu chọn sẽ làm tổng khối lượng (21 SP) vượt quá khoảng Velocity dự báo.

### Phần 3 - Phân rã Task

Phân rã cho PBI 2: Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy (5 SP)

- Task 1: Xây dựng API xử lý logic hoàn tiền vào ví (Backend)

  - Đầu ra kiểm chứng được: Code API chạy thành công, Unit Test cho logic cộng tiền pass 100%, trả về HTTP Status 200 kèm số dư mới khi gọi qua Postman.

- Task 2: Cập nhật cơ sở dữ liệu và lưu lịch sử giao dịch hoàn tiền (Database/Backend)

  - Đầu ra kiểm chứng được: Khi gọi API hoàn tiền, kiểm tra Database thấy sinh ra đúng 1 bản ghi mới trong bảng Transaction_History với trạng thái "Refunded" liên kết đúng với mã chuyến đi bị hủy.

- Task 3: Tích hợp hiển thị thông báo hoàn tiền trên ứng dụng (Frontend/Mobile)

  - Đầu ra kiểm chứng được: Khi trigger sự kiện hủy chuyến, giao diện người dùng hiển thị thông báo pop-up "Hoàn tiền thành công" và màn hình số dư được tự động cập nhật ngay lập tức.